潮安区保障性住房项目进展情况

一、2015年潮安区保障性住房首期工程，项目选址在沙溪特色园区中，计划首期建设一幢7层钢混结构公租房150套，建筑面积约7213平方米，计划总投资约3068 万元，其中购地款1217.58万、基建及配套约1850万元。工程已完成项目用地及建设前期的各项手续，同时实行工程项目公开招投标，并与中标公司签订了施工合同，目前工程已接近封顶阶段（2016年8月15日）。

二、长期租赁补贴和廉租补贴

2015年11月已发放长期租赁补贴100户共约25.6万元

2015年11月已发放廉租补贴80户共约 10.6万元

潮州市潮安区住建局

2016年8月15日