潮安县“三旧”改造项目审批管理办法

为规范我县“三旧”改造项目审批程序，提高工作效率，根据省人民政府《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》(粤府［2009］78号)和省政府办公厅《转发省国土资源厅关于“三旧”改造工作实施意见(试行)的通知》(粤府办［2009］122号)等文件精神，结合我县实际，特制定本办法：

一、“三旧”改造项目申请应提交的资料

（一）项目单位“三旧”改造项目申请表；

（二）申报项目的改造方案；

（三）改造地块权属证明；

（四）“三旧”改造年度计划表；

（五）用地红线图；

（六）土地利用总体规划图；

（七）土地利用现状图；

（八）“三旧”改造专项规划图；

（九）改造项目地块图斑统计表；

（十）改造项目的原貌照片（由所在地镇政府盖章确认）。

二、审批程序

（一）所在镇人民政府对申请项目进行实质性审查，并对资料真实性负责。初审通过后，由镇人民政府向县“三旧”改造办公室(以下简称“三旧”办)报送“三旧”改造项目有关申报资料（初审时间为5个工作日）。

（二）县“三旧”办将申报项目资料分送县建设、国土、发改等部门征求意见，各部门在５个工作日内完成审查并盖章。

（三）县“三旧”办组织县“三旧”改造领导小组成员单位联合审定申报项目，汇总后出具审核意见，报县政府审批（时间为５个工作日）。

（四）县政府审批后，由县“三旧”办发文批复。

（五）改造项目涉及需协议出让土地使用权的，由县国土资源局根据县“三旧”办的审核意见，制订出让方案，报县政府决定后予以公示，并由县国土资源局协助办理土地使用权出让相关手续。

三、各部门审核内容

（一）县建设部门：主要审查上报项目是否符合城镇规划和“三旧”改造专项规划，审查改造涉及的房屋权源是否清晰，审查拆迁、安置工作。

（二）县国土部门：主要审查上报项目是否符合土地利用总体规划，是否列入省国土资源厅监管数据库。

（三）县发改部门：主要审查上报项目是否符合当地产业发展规划。

（四）县监察部门：主要对“三旧”改造方案审批中相关政府职能部门履行职责的情况进行监察。

四、项目管理

（一）经批复同意的改造项目，由县“三旧”办负责项目的档案管理。

（二）经批复同意的改造项目，由县有关职能部门为其办理相关手续。

（三）县“三旧”办定期（季度）将已批复的“三旧”改造项目整理报县政府备案。

五、本办法由县国土资源局负责解释，自颁布之日起执行。“三旧”改造工作结束后本办法自行废止。

附件：潮安县“三旧”改造项目申请表。