潮安县整治泥头车违规运载专项行动

工作实施方案

根据《潮州市整治泥头车违规运载专项行动工作方案》（潮府办〔2010〕92号）的要求，为进一步加强我县运载沙、石、土、泥车辆的管理，规范泥头车运输秩序，确保我县交通道路安全、有序、畅通，结合我县实际，特制定本工作方案。

一、指导思想

坚持“以人为本、关爱生命、安全发展”的指导思想，着力提高全县道路交通管理水平，预防和遏制各类道路交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全。

二、工作目标

通过组织开展专项整治行动，建立健全“责任明确、管理有力”的长效管理工作机制，规范泥头车运输秩序，重点整治无牌无证、无证营运、超限超载、故意遮挡、污损号牌、未按时年检审、报废车上路行驶、放大号牌不清、安全防护装置不全、无反光标识、沿途洒漏、扬尘污染等交通违法行为，确保全县道路交通安全、有序、顺畅，进一步提高全县环境卫生水平。

三、组织领导

为确保专项整治工作的顺利开展，县政府成立县整治泥头车违规运载联合执法领导小组。由严照雄同志任组长，李海鸥（县府办）、姚楚平（县公安局）同志任副组长，赵春山（县交警大队）、陈志庆（县安监局）、丁华镇（县交通局）、翁泽贤（县住建局）、庄育辉（县国土资源局）、许潮通（县监察局）、施坤平（县法制局）为成员。领导小组下设办公室，办公室设在县交警大队，由姚楚平同志任办公室主任，赵春山同志任副主任，工作人员从上述成员单位中抽调组成，具体负责全县泥头车整治工作的检查、督促和组织协调工作。联合执法人员从县直各相关职能部门抽调，其中县交警大队60人、县城监大队6人、县交通局6人、县安监局2人、县国土资源局3人、县监察局1人、县法制局1人，各单位自备执勤车辆。

四、工作步骤

这次全县泥头车整治工作具体分三个阶段组织实施，采取集中时间，联合执法开展整治行动。

第一阶段：调查摸底阶段（从行文之日起至1月10日）

负责人：杨启焕（县交警大队），成员：县交警大队（15人）、县城监大队（6人）、县交通局（6人）、县安监局（2人）、县国土资源局（3人）、县监察局（1人）、县法制局（1人）。主要工作：深入全县各施工单位和运载沙、土、石场营运单位及泥头车车主进行排查，并采取不定时、不定点和公开清查与秘密摸查相结合等形式开展排查，确保不漏一辆车辆。

第二阶段：集中整治阶段（1月10日至2月28日）

负责人：赵春山（兼），成员：县交警大队（15人）、县城监大队（6人）、县交通局（6人）、县安监局（2人）、县国土资源局（3人）、县监察局（1人）、县法制局（1人）。主要工作：通过设立固定卡哨和流动巡查相结合方式，对泥头车行驶的重点地区开展集中整治。整治工作设置固定卡点2个，机动打击组1个，宣传资料组1个。

第一卡点：省道S335线凤塘镇后陇路口，参加的执法人员10人。组长：交警凤塘中队1名领导，成员：县交警大队5人、县城监大队2人、县交通局2人、县国土资源局1人，执勤车辆3辆（县交警大队2辆、县国土资源局1辆），执勤时间将分成二个班次：第一班，每天上午8时至中午14时；第二班，每天中午14时至晚上22时30分。

第二卡点：省道S233线庵埠镇葫芦市路口，参加的执法人员10人。组长：交警县城中队1名领导，成员：县交警大队5人、县城监大队2人、县交通局2人、县国土资源局1人，执勤车辆3辆（交警大队2辆、县城监大队1辆），执勤时间将分成二个班次：第一班，每天上午8时至中午14时；第二班，每天中午14时至晚上22时30分。

机动打击组：采取全天候轮班制，对全县各主要交通公路，各镇主干道进行机动路面巡查，特别是要加强二个固定卡点执勤空档时间进行周密巡查，不定时设点查处。参加的执法人员10人。组长：交警机巡中队1名领导，成员：县交警大队5人、县城监大队2人、县交通局2人、县国土资源局1人，执勤车辆3辆（县交警大队2辆、县交通局1辆）。

宣传资料组：开展泥头车整治工作的宣传，制作、张挂泥头车专项整治工作宣传标语，在县电视台发出泥头车专项整治工作通告，制作有关宣传资料，收集通报全县整治工作情况。

第三阶段：巩固提高阶段（2月28日至 3月5日）

进一步建立和完善相关联合执法工作和泥头车运载管理长效机制，加强“泥头车”交通管理，防止泥头车运载违法行为的反弹。

五、工作要求

（一）统一思想，提高认识。各有关单位要充分认识此次整治行动是预防重、特大道路交通事故工作的一项重要举措，认真落实责任，细化工作措施，做到“四个到位”，确保整治工作取得实效。

（二）明确责任，密切配合。各有关单位要在县整治泥头车违规运载联合执法领导小组的统一领导下，认真按照分解的任务开展整治工作。各镇人民政府、万峰林场在整治工作中要积极配合联合执法行动。要加强沟通，各司其职，相互支持，突出重点，多措并举，形成打击泥头车违规运载交通违法行为的合力。

（三）严格执法，依法行政。参加执勤单位和人员要依法行政、文明执法，在查处泥头车违规运载行动中，要坚决做到严格执法、热情服务，整治行动中使用的法律文书全部统一《公安交通管理违法行为处理通知书》，对被查扣车辆处理由县整治泥头车违规运载联合执法领导小组依照有关法规审定。

（四）服从指挥，团结合作。各有关单位及执法人员要严格工作纪律，遵守有关规定，服务大局，服从指挥，加强监管，依法查处各类泥头车交通违法行为，形成严管的高压态势。

（五）做好宣传，加强引导。各有关单位要大张旗鼓开展宣传教育工作，要通过舆论导向，让人民群众充分认识到开展泥头车整治工作的重要性和必要性，教育引导广大泥头车车主和司机要遵守法律法规，自觉杜绝驾驶手续不齐和不符合安全性能的违法泥头车，对存在严重违法行为的泥头车要坚决给予曝光，决不手软。

（六）各行动小组于每周五下午向县整治泥头车违规运载联合执法领导小组办公室上报本周整治工作情况，重大情况随时报告。

附件：潮安县整治泥头车违规运载处理登记表。

潮安县公安局

二○一一年一月五日